## Slide 1
Seguridad Bancaria · Sistemas de Pago
Visión Ejecutiva del Proyecto
Migración de
Claves Criptográficas
Renovación de la raíz de seguridad criptográfica del banco.
Cumplimiento con estándares internacionales PCI HSM.
PROYECTO NUEVO
Thales payShield 10K
Desarrollo de utilitario de migración
CICLO VALIDADO
IBM Coprocessor 4767
Proceso ya ejecutado anteriormente
CONFIDENCIAL — Uso Interno · Scotiabank

## Slide 2
¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?
El banco opera con claves criptográficas que protegen cada transacción. Renovarlas es una obligación regulatoria y de seguridad.
🏦 Exigencia de Marcas
Visa, Mastercard y otras marcas de tarjetas exigen cambiar las claves maestras cada 2 años.
No cumplir implica riesgo de sanciones y pérdida de certificaciones de procesamiento.
Fuente: Thales payShield 10K Host Programmers Manual, cap. 10
🔒 Estándar PCI HSM v3
El estándar global PCI HSM v3 exige migrar al formato Key Block (TR-31) que reemplaza al formato Variant (DES) obsoleto.
Key Block incluye metadatos de uso que impiden el mal uso de las claves.
Requerimiento activo desde 2025
🛡 Fortaleza Criptográfica
El algoritmo DES (Variant) ha quedado técnicamente obsoleto. La migración a AES-256 con Key Block eleva significativamente la resistencia ante ataques modernos.
Mejora de postura de seguridad bancaria

## Slide 3
¿QUÉ SON LAS CLAVES CRIPTOGRÁFICAS?
Explicación simplificada: cómo protegen las transacciones del banco y por qué la clave maestra es tan crítica.
La analogía de la caja fuerte
🏦
El HSM (Hardware Security Module)
es la caja fuerte inviolable del banco. Nadie puede abrir sus datos sin la llave maestra.
🔑
La Clave Maestra (MK / LMK)
es la llave principal. Protege todas las demás claves operativas del banco dentro del HSM.
💳
Las claves operativas (ZPK, BDK…)
son las llaves secundarias. Protegen cada transacción con tarjeta: PINs, autorizaciones, CVV.
🔄
Migrar la clave maestra
es cambiar la llave principal de la caja fuerte, y re-cifrar todos los objetos guardados con la nueva llave.
¿Qué protegen en la práctica?
💳
Transacciones con tarjeta
Cada compra o retiro genera operaciones criptográficas protegidas por claves derivadas de la MK.
🔢
PINs de los clientes
El PIN se cifra desde el terminal hasta el procesador. Las claves de cifrado están protegidas por la MK.
✅
Autorizaciones de pago
Los mensajes entre el banco y Visa/Mastercard van firmados criptográficamente con claves bajo la MK.
🔐
Integridad del sistema
Sin la MK correcta, el HSM no puede procesar ninguna operación — cero transacciones.

## Slide 4
ALCANCE DEL PROYECTO
Dos frentes de migración coordinados — uno ya probado, uno nuevo que requiere desarrollo específico.
El banco opera dos plataformas HSM independientes. Ambas deben migrarse de forma coordinada para garantizar la continuidad operativa.
FRENTE 1 — Thales payShield 10K
🔄 NUEVO — Requiere desarrollo e implementación
¿Qué es?:
HSM externo conectado vía red. Procesa las transacciones de tarjeta del banco.
¿Qué se migra?:
La clave maestra LMK que protege todas las claves operativas almacenadas en base de datos.
¿Qué hay que hacer?:
Desarrollar un utilitario que automatice la re-cifración de claves, similar al que existe en IBM.
Resultado esperado:
Claves migradas al estándar Key Block (TR-31), cumpliendo PCI HSM v3.
FRENTE 2 — IBM Coprocessor 4767
✅ YA VALIDADO — Proceso ejecutado anteriormente
¿Qué es?:
Coprocessor criptográfico integrado físicamente en el servidor IBM del banco.
¿Qué se migra?:
La clave maestra MK que protege los keystores de claves (DES, PKA, AES).
¿Qué hay que hacer?:
Ejecutar nuevamente el utilitario BLASPROD (menú IBM i) siguiendo el ciclo ya documentado.
Resultado esperado:
Claves re-cifradas bajo la nueva MK. Proceso verificado y probado en ejecuciones anteriores.

## Slide 5
EL NUEVO DESARROLLO: UTILITARIO DE MIGRACIÓN THALES
El componente central del proyecto — un proceso automatizado equivalente al que ya funciona en el entorno IBM.
IBM — Proceso existente (referencia)
Utilitario BLASPROD — menú IBM i (AS/400)
1
Limpiar registros de clave antigua
2
Cargar partes de la nueva clave maestra (proceso dividido entre custodios)
3
Ejecutar SET: nueva clave pasa a ser la activa
4
Re-cifrar todos los keystores automáticamente
5
Validar que todas las claves estén correctas (KCV)
Este proceso ya existe, ya fue probado y ya fue ejecutado con éxito en el banco.
➜
se
replica
en
Thales — Nuevo desarrollo requerido
Utilitario — servidor conectado via red al HSM Thales
1
Cargar nueva clave maestra en el HSM (consola física, Oficial de Seguridad)
2
Consultar inventario de claves operativas en base de datos
3
Re-cifrar cada clave automáticamente usando el HSM
4
Verificar integridad de cada clave (KCV) antes de actualizar BD
5
Actualizar base de datos solo si todas las verificaciones son exitosas
Este es el componente central del proyecto que requiere desarrollo.

## Slide 6
¿CÓMO FUNCIONA LA MIGRACIÓN? — VISIÓN SIMPLIFICADA
Sin tecnicismos: el proceso de migrar claves es equivalente a cambiar la contraseña maestra de una caja fuerte con miles de objetos dentro.
Analogía: imagina una caja fuerte con miles de cajas pequeñas adentro — cada caja está cerrada con un candado derivado de la llave maestra. Migrar = cambiar la llave maestra Y reemplazar todos los candados internos.
1
🔐
Cargar nueva
llave maestra
El equipo de seguridad carga la nueva LMK en el HSM usando tarjetas criptográficas (split knowledge — ningún custodio tiene la llave completa).
▶
2
📋
Inventario de
claves
El utilitario consulta la base de datos y obtiene la lista completa de claves operativas que deben ser re-cifradas bajo la nueva llave.
▶
3
🔄
Re-cifrado
automático
Clave por clave, el utilitario le pide al HSM que descifre con la llave antigua y vuelva a cifrar con la nueva. El proceso es automático.
▶
4
✔
Verificación
de integridad
Por cada clave, se verifica que el KCV (huella digital de la clave) es idéntico antes y después. Si hay alguna diferencia, se detiene el proceso.
▶
5
🚀
Activación
y certificación
Una vez migradas todas las claves, se activa la nueva llave maestra. Se ejecutan pruebas end-to-end para certificar que el sistema opera correctamente.

## Slide 7
BENEFICIOS Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Este proyecto posiciona al banco en total alineación con los estándares de seguridad más exigentes del sector financiero.
📋 Cumplimiento PCI HSM v3
El estándar PCI HSM v3 exige el uso de Key Block (TR-31) para la protección de claves. La migración elimina el riesgo de incumplimiento y las sanciones asociadas de marcas de tarjetas.
🏦 Alineación con Marcas
Visa, Mastercard y las principales marcas exigen renovar las claves maestras cada 2 años. Este proyecto establece el proceso y la infraestructura para cumplir ese ciclo de forma sistemática.
🔒 Mayor Seguridad Criptográfica
Key Block incorpora metadatos de uso que impiden usar una clave fuera de su propósito original. AES-256 ofrece una resistencia criptográfica muy superior al DES/3DES Variant.
⚙ Proceso Repetible y Automático
Al igual que el utilitario IBM ya probado, el nuevo proceso Thales quedará documentado y automatizado — listo para ejecutarse nuevamente en cada ciclo de renovación sin necesidad de re-desarrollo.
Una sola vez no es suficiente — el proceso queda institucionalizado para ejecutarse cada 2 años, conforme a las exigencias de las marcas de tarjetas.

## Slide 8
RIESGOS Y CONTROLES
Todo proceso de migración criptográfica tiene riesgos que se mitigan con controles rigurosos ya previstos en el diseño del proyecto.
Riesgo
Impacto
Control / Mitigación
Pérdida o corrupción de claves
Alto
Verificación de integridad KCV por cada clave migrada. La base de datos solo se actualiza si el KCV es idéntico antes y después de la migración.
Interrupción de transacciones
Medio
La estrategia de migración permite mantener el HSM Thales operativo durante el proceso (nueva LMK en KCS, LMK antigua sigue en producción). Solo se requiere una ventana de corte breve al final.
Claves no migradas al activar
Alto
El utilitario valida el 100% de las claves antes del switch final. Si alguna clave no fue migrada, el sistema no activa la nueva llave maestra.
Irreversibilidad del proceso
Alto
El entorno de QA/test del HSM permite ensayar la migración completa antes de ejecutarla en producción. La ejecución en producción va precedida de una validación exitosa en el entorno de prueba.
Autorización no controlada
Bajo
La carga de la nueva clave maestra requiere estado Secure-Authorized en el HSM y el uso físico de tarjetas criptográficas de múltiples Oficiales de Seguridad (split knowledge).

## Slide 9
HOJA DE RUTA — PRÓXIMOS PASOS
Secuencia lógica del proyecto — de menor a mayor riesgo, con validación previa a cada paso crítico.
01
Diseño y Desarrollo
Por iniciar
Desarrollar el utilitario de migración para el entorno Thales, equivalente al proceso BLASPROD de IBM. Incluye diseño, codificación y pruebas unitarias.
Especificación de requisitos del utilitario
Desarrollo del proceso de re-cifrado automático
Pruebas de integración con HSM Thales en entorno de desarrollo
▶
02
Validación en QA
Pendiente
Ejecutar la migración completa en el HSM de prueba (QA) con un subconjunto representativo de claves. Certificar el proceso antes de producción.
Migración de prueba en HSM QA/test
Validación de KCVs e integridad
Certificación de operaciones criptográficas
▶
03
Ejecución en Producción
Condicional a QA
Ejecutar la migración real de ambos frentes en ventana de cambio coordinada. El proceso IBM y el proceso Thales se ejecutan de forma sincronizada.
Ventana de cambio coordinada (Thales + IBM)
Re-cifrado de todas las claves operativas
Activación de nuevas claves maestras
▶
04
Certificación Final
Post-ejecución
Verificar que el 100% de las claves migraron correctamente y que el sistema procesa transacciones sin errores con las nuevas claves maestras.
Verificación masiva de KCVs en BD
Pruebas de ciclo de autorización end-to-end
Auditoría y documentación del proceso
Ninguna fase avanza hasta completar con éxito la fase anterior. El proceso IBM puede ejecutarse en paralelo desde la fase 2.

## Slide 10
Resumen Ejecutivo
Plan de Migración de Claves Criptográficas — Scotiabank
🔑 ¿Qué es?
Renovación de las claves maestras que protegen TODAS las operaciones criptográficas del banco — PINs, autorizaciones, verificaciones de tarjeta.
📋 ¿Por qué ahora?
Exigencia de marcas (cada 2 años) + adopción de PCI HSM v3 (Key Block, exigido desde 2025). No migrar = riesgo regulatorio y de seguridad.
⚙ ¿Qué implica?
Desarrollar un utilitario automático para Thales (componente nuevo) y ejecutar nuevamente el proceso ya probado en IBM. Proceso de prueba previo obligatorio en QA.
✅ ¿Cuál es el resultado?
Sistema en cumplimiento total con PCI HSM v3. Claves bajo estándar Key Block (TR-31). Proceso institucionalizado y repetible para futuros ciclos de renovación.
Las claves criptográficas son la raíz de toda la seguridad del banco. Mantenerlas actualizadas es una obligación — no una opción.